2019年3月组建核心团队和合作模式、确定产品定位和针对的用户群体。

一、3.7日团队进行沟通，确立分工和合作

二、3.9日确定产品定位和针对的人群

三、3.14日完成第一版界面原型

四、3.18日确定第一版产品范围

五、3.27日完成主要技术研究

六、3.30日完成下一阶段安排

2019年4月完成产品的需求分析和细化、产品细节设计。

2019年5-6月组件完整的团队，进行项目建设阶段。

2019年7-8月实现项目核心技术。

2019年9月对项目进行细节的优化。

2019年10月对项目进行测试和最后的修改。